PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SaaS de Gestão Condominial

Fase 2: Operação

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | Março 2026 |
| Status | Draft |
| Pré-requisito | Fase 1 concluída |
| Classificação | Interno |

# 1. Visão Geral

## 1.1 Contexto

A Fase 2 expande a plataforma após a validação bem-sucedida da Fase 1 (MVP Core) com condomínios piloto. O foco é completar a operação diária do condomínio, adicionando funcionalidades que impactam diretamente a rotina de síndicos, porteiros e moradores.

## 1.2 Objetivo

Transformar a plataforma de uma ferramenta de comunicação e rastreamento básico em uma solução operacional completa, cobrindo reservas de espaços, controle de visitantes e dashboards informativos para cada perfil de usuário.

## 1.3 Prazo Estimado

4 a 6 semanas de desenvolvimento, após conclusão e validação da Fase 1.

## 1.4 Pré-requisitos

- Fase 1 implantada e validada com pelo menos 3 condomínios piloto

- Feedback coletado e priorizado dos usuários da Fase 1

- Métricas de ativação e retenção da Fase 1 atingindo alvos mínimos

- Correções críticas da Fase 1 resolvidas

# 2. Requisitos Funcionais

## 2.1 Reservas de Áreas Comuns

Módulo que permite a gestão de espaços compartilhados do condomínio (salão de festas, churrasqueira, quadra, piscina, etc.), eliminando conflitos de agendamento e controle manual por caderno ou WhatsApp.

### Cadastro de Áreas

- Criar, editar e desativar áreas comuns

- Definir capacidade máxima de cada área

- Definir regras de reserva: antecedência mínima, antecedência máxima, duração máxima

- Definir horário de funcionamento (ex.: 08h–22h)

- Definir dias da semana disponíveis

- Permitir ou bloquear reservas em feriados (configurável)

- Upload de foto da área (opcional)

### Calendário de Reservas

- Visão de calendário mensal e semanal por área

- Visualização rápida de disponibilidade (livre, reservado, bloqueado)

- Filtro por área e por período

### Criação e Gestão de Reservas

- Morador solicita reserva selecionando área, data e horário

- Bloqueio automático de conflito: impedir duas reservas no mesmo horário para a mesma área

- Fluxo de aprovação opcional: síndico aprova ou rejeita reservas (configurável por área)

- Status da reserva: pendente, aprovada, rejeitada, cancelada

- Morador pode cancelar reserva própria dentro do prazo permitido

- Síndico pode cancelar qualquer reserva com justificativa

- Notificação por e-mail ao morador sobre mudança de status (aprovada, rejeitada, cancelada)

- Histórico de reservas por unidade

### Bloqueio de Agenda

- Síndico pode bloquear períodos específicos (manutenção, reformas, eventos do condomínio)

- Bloqueio com motivo visível para moradores

## 2.2 Controle de Visitantes

Módulo que permite ao morador pré-autorizar visitantes e à portaria consultar autorizações de forma rápida, eliminando ligações e mensagens desnecessárias.

### Pré-cadastro pelo Morador

- Morador registra visitante com: nome completo, documento (opcional), data/período da visita

- Tipos de visita: pontual (data específica) ou recorrente (período, ex.: prestador de serviço semanal)

- Morador pode editar ou cancelar pré-cadastro antes da data

- Limite configurável de visitantes simultâneos por unidade (opcional)

### Consulta pela Portaria

- Porteiro pesquisa visitantes autorizados por nome ou unidade

- Visualização clara de visitantes esperados para o dia

- Registro de entrada com horário

- Registro de saída com horário

- Alerta visual para visitantes não pré-cadastrados

### Histórico

- Histórico de visitas por unidade

- Histórico de visitas por período (filtros por data)

- Exportação básica para referência (CSV)

## 2.3 Dashboards Completos

Evolução do dashboard simples da Fase 1 para painéis específicos por perfil de usuário, conforme escopo original.

### Dashboard do Síndico

- Total de unidades ocupadas vs. vagas

- Comunicados recentes e taxa de leitura

- Encomendas pendentes de retirada

- Reservas do dia e da semana

- Visitantes esperados para o dia

- Últimas atividades relevantes (timeline)

### Dashboard da Portaria

- Encomendas pendentes de retirada (com destaque visual)

- Visitantes esperados para o dia

- Ações rápidas: registrar encomenda, registrar entrada de visitante

### Dashboard do Morador

- Comunicados não lidos

- Encomendas pendentes de retirada

- Próximas reservas

- Visitantes pré-cadastrados

## 2.4 Melhorias de Cadastro

Itens adiados da Fase 1 que completam o módulo de cadastros.

- Cadastro de veículos vinculados à unidade (placa, modelo, cor, vaga)

- Cadastro de pets vinculados à unidade (nome, raça, porte)

- Upload de logo do condomínio (exibido no cabeçalho da plataforma)

- Status “bloqueada” para unidades (visível apenas para admin, preparação para módulo financeiro)

# 3. Estrutura de Telas — Fase 2

A Fase 2 adiciona aproximadamente 12–15 novas telas à plataforma.

| Área | Telas | Qtd. |
| --- | --- | --- |
| Reservas | Lista de áreas, Calendário de reservas, Nova reserva, Detalhes da reserva, Cadastro/edição de área | 5 |
| Visitantes | Pré-cadastro de visitante, Lista de visitantes esperados, Painel de portaria (visitantes), Histórico de visitas | 4 |
| Dashboards | Dashboard síndico (evolui do simples), Dashboard portaria, Dashboard morador | 3 |
| Cadastros | Seção de veículos (dentro da unidade), Seção de pets (dentro da unidade) | 2 |

# 4. Requisitos Não-Funcionais

- Calendário de reservas deve carregar em menos de 2 segundos em conexão 4G

- Bloqueio de conflito de reservas deve ser atômico (sem race conditions)

- Busca de visitantes na portaria deve retornar resultados em menos de 1 segundo

- Dashboards devem atualizar dados em tempo quase real (polling a cada 60 segundos ou WebSocket)

- Manter responsividade mobile em todas as novas telas

- Notificações por e-mail devem ser enviadas em até 2 minutos após o evento

# 5. Critérios de Aceite — Fase 2

Critérios específicos e testáveis para considerar a Fase 2 pronta:

| # | Critério de Aceite |
| --- | --- |
| 1 | Um síndico consegue cadastrar uma área comum com regras de reserva e ela aparece disponível no calendário |
| 2 | Um morador solicita uma reserva e recebe confirmação por e-mail após aprovação |
| 3 | O sistema impede duas reservas no mesmo horário para a mesma área (bloqueio de conflito) |
| 4 | Um síndico bloqueia um período na agenda e moradores visualizam o bloqueio com motivo |
| 5 | Um morador pré-cadastra um visitante e o porteiro visualiza a autorização no painel |
| 6 | O porteiro registra entrada e saída do visitante com horários |
| 7 | O dashboard do síndico exibe resumo atualizado de comunicados, encomendas, reservas e visitantes |
| 8 | O dashboard do morador mostra comunicados não lidos, encomendas pendentes e próximas reservas |
| 9 | Veículos e pets cadastrados aparecem corretamente vinculados à unidade |
| 10 | Todas as novas telas são responsivas e utilizáveis em celular |

# 6. Métricas de Sucesso

| Métrica | Alvo | Freq. de Medição |
| --- | --- | --- |
| Adoção de reservas (condomínios usando) | ≥ 80% dos condomínios ativos | Mensal |
| Reservas criadas por mês | ≥ 10 reservas/condomínio | Mensal |
| Visitantes pré-cadastrados vs. não cadastrados | ≥ 50% pré-cadastrados | Mensal |
| Uso diário do dashboard pela portaria | ≥ 1 acesso/dia por porteiro ativo | Semanal |
| NPS do síndico | ≥ 50 (evolução vs. Fase 1) | Mensal |
| Retenção semanal de moradores | ≥ 60% (evolução vs. Fase 1) | Semanal |

# 7. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Conflitos de reserva em alta concorrência | Alto | Bloqueio atômico no banco; validação server-side antes de confirmar |
| Portaria não adota painel digital | Alto | Interface simplificada com ações rápidas; treinamento na implantação |
| Complexidade do calendário em mobile | Médio | Visão semanal como padrão em telas pequenas; testar com usuários reais |
| Excesso de notificações por e-mail | Médio | Preferências de notificação por usuário; digest diário opcional |
| Scope creep com regras de reserva | Médio | Manter regras simples e configuráveis; evitar lógica de cobrança nesta fase |

# 8. Fora do Escopo — Fase 2

Itens deliberadamente excluídos desta fase:

- Ocorrências e chamados (Fase 3)

- Cobrança ou taxa de reserva (requer módulo financeiro)

- Push notifications e app nativo

- Reconhecimento facial ou QR code para visitantes

- Relatórios avançados e exportação em PDF

- Controle financeiro (boletos, inadimplência)

- Integração com sistemas de portaria física (cancelas, interfones)