PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SaaS de Gestão Condominial

Fase 3: Gestão

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Data | Março 2026 |
| Status | Draft |
| Pré-requisito | Fases 1 e 2 concluídas |
| Classificação | Interno |

# 1. Visão Geral

## 1.1 Contexto

A Fase 3 é focada em retenção e maturidade operacional. Com a base de comunicação (Fase 1) e operação diária (Fase 2) consolidadas, esta fase adiciona ferramentas de gestão que transformam a plataforma em referência para o síndico administrar o condomínio de forma profissional.

## 1.2 Objetivo

Aumentar a retenção e satisfação dos usuários por meio de ferramentas de acompanhamento de demandas (ocorrências), visibilidade financeira básica, notificações expandidas e métricas de uso que ajudem o síndico a tomar decisões informadas.

## 1.3 Prazo Estimado

4 a 6 semanas de desenvolvimento, após conclusão e validação da Fase 2.

## 1.4 Pré-requisitos

- Fases 1 e 2 implantadas e estáveis em produção

- Base de usuários ativa com métricas de uso consistentes

- Feedback da Fase 2 coletado e priorizado

- Infraestrutura de e-mail com boa reputação (deliverability comprovada)

# 2. Requisitos Funcionais

## 2.1 Ocorrências / Chamados

Módulo central da Fase 3. Permite que moradores reportem problemas e acompanhem a resolução, enquanto o síndico gerencia demandas de forma organizada. Substitui mensagens avulsas no WhatsApp por um fluxo rastreável.

### Abertura de Ocorrência

- Morador abre ocorrência com: título, descrição, categoria e prioridade

- Categorias pré-definidas: manutenção, barulho, segurança, limpeza, áreas comuns, outros

- Prioridades: baixa, média, alta, urgente

- Anexo de fotos (até 3 imagens por ocorrência)

- Vinculação automática à unidade do morador

### Acompanhamento

- Status da ocorrência: aberta, em andamento, resolvida, fechada

- Timeline de atualizações visível para morador e síndico

- Comentários entre morador e síndico (thread de conversa)

- Síndico pode alterar status, prioridade e adicionar comentários internos

- Notificação por e-mail a cada mudança de status

### Gestão pelo Síndico

- Listagem de todas as ocorrências com filtros: status, categoria, prioridade, unidade, período

- Visão consolidada: quantidade por status e por categoria

- Tempo médio de resolução por categoria

- Possibilidade de fechar ocorrência com resolução documentada

- Categorias customáveis pelo síndico

## 2.2 Notificações Expandidas

Evolução do sistema de notificações por e-mail para incluir notificações in-app e preparação para push notifications futuro.

### Notificações In-App

- Central de notificações dentro da plataforma (sino/badge no header)

- Lista cronológica de notificações com status lida/não lida

- Tipos de notificação: comunicado publicado, encomenda recebida, reserva aprovada/rejeitada, ocorrência atualizada, visitante chegou

- Marcar como lida individualmente ou todas de uma vez

- Link direto para o item relacionado

### Preferências de Notificação

- Usuário configura quais tipos de notificação deseja receber por e-mail

- Opção de digest diário (resumo único por e-mail em vez de notificações individuais)

- In-app sempre ativo (não pode ser desabilitado para garantir rastreabilidade)

### Preparação para Push

- Arquitetura de notificações desacoplada (event-driven) para facilitar adição de push futuramente

- Registro de device token quando app nativo estiver disponível

## 2.3 Controle Financeiro Básico

Registro simples de situação financeira por unidade, sem geração de boletos ou integração bancária. O objetivo é dar ao síndico visibilidade sobre inadimplência.

- Registro manual de status financeiro por unidade: em dia, pendente, inadimplente

- Campo de observação por registro (ex.: “2 meses atrasados”)

- Visão consolidada: percentual de unidades em dia, pendentes e inadimplentes

- Filtro de unidades por status financeiro

- Status financeiro visível apenas para Super Admin e Síndico (nunca para morador ou porteiro)

- Possibilidade de ativar status “bloqueada” na unidade (cadastrado na Fase 2) vinculado ao status financeiro

Este módulo não gera boletos, não integra com bancos e não realiza cobranças automáticas. É estritamente informativo e de controle interno.

## 2.4 Métricas de Uso (Analytics Interno)

Painel administrativo com indicadores que ajudam o síndico a entender a adoção e o engajamento da plataforma no condomínio.

- Logins por perfil (síndico, porteiro, morador) ao longo do tempo

- Módulos mais acessados (comunicados, encomendas, reservas, ocorrências)

- Taxa de leitura de comunicados (evolução ao longo do tempo)

- Tempo médio de retirada de encomendas

- Ocorrências abertas vs. resolvidas por período

- Moradores ativos (logaram nos últimos 7 e 30 dias)

- Gráficos simples: barras e linhas (sem complexidade excessiva)

Visível apenas para Super Admin e Síndico.

# 3. Estrutura de Telas — Fase 3

A Fase 3 adiciona aproximadamente 10–13 novas telas à plataforma.

| Área | Telas | Qtd. |
| --- | --- | --- |
| Ocorrências | Lista de ocorrências, Nova ocorrência, Detalhe/timeline, Gestão (visão síndico) | 4 |
| Notificações | Central de notificações, Preferências de notificação | 2 |
| Financeiro | Visão financeira por unidade, Painel consolidado | 2 |
| Métricas | Dashboard de analytics (gráficos de uso e engajamento) | 1–2 |
| Morador | Minhas ocorrências (lista e detalhe) | 1–2 |

# 4. Requisitos Não-Funcionais

- Upload de imagens em ocorrências: até 3 imagens de até 5 MB cada, com compressão server-side

- Central de notificações deve carregar em menos de 1 segundo

- Arquitetura de notificações event-driven (desacoplada) para suportar push futuro

- Gráficos de métricas devem renderizar com dados de até 12 meses sem degradação de performance

- Dados financeiros com controle de acesso rigoroso (apenas Super Admin e Síndico)

- Manter responsividade mobile em todas as novas telas

- Auditoria de todas as ações financeiras (quem alterou, quando)

# 5. Critérios de Aceite — Fase 3

Critérios específicos e testáveis para considerar a Fase 3 pronta:

| # | Critério de Aceite |
| --- | --- |
| 1 | Um morador abre uma ocorrência com foto e ela aparece na lista do síndico com categoria e prioridade corretas |
| 2 | O síndico altera o status de uma ocorrência e o morador recebe notificação por e-mail e in-app |
| 3 | Morador e síndico trocam comentários na timeline da ocorrência |
| 4 | A central de notificações exibe todas as notificações com link direto para o item relacionado |
| 5 | Um usuário configura preferências de e-mail e passa a receber apenas os tipos selecionados |
| 6 | O síndico registra status financeiro de uma unidade e a visão consolidada atualiza corretamente |
| 7 | Dados financeiros não são visíveis para moradores ou porteiros em nenhuma tela |
| 8 | O painel de métricas exibe gráficos de logins, leitura de comunicados e ocorrências por período |
| 9 | Todas as novas telas são responsivas e utilizáveis em celular |

# 6. Métricas de Sucesso

| Métrica | Alvo | Freq. de Medição |
| --- | --- | --- |
| Ocorrências abertas por mês | ≥ 5 por condomínio (indica adoção) | Mensal |
| Tempo médio de resolução | ≤ 7 dias | Mensal |
| Taxa de ocorrências resolvidas | ≥ 80% | Mensal |
| Adoção de notificações in-app | ≥ 70% dos usuários ativos | Mensal |
| NPS do síndico | ≥ 55 (evolução vs. Fase 2) | Mensal |
| Churn de condomínios | ≤ 5% mensal | Mensal |
| Moradores ativos (30 dias) | ≥ 65% dos cadastrados | Mensal |

# 7. Riscos e Mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Ocorrências usadas para reclamações pessoais | Médio | Categorias claras; moderação pelo síndico; política de uso |
| Síndico sobrecarregado com ocorrências | Alto | Filtros e priorização; visão consolidada; resolução em lote futura |
| Dados financeiros sensíveis expostos | Alto | Controle de acesso rigoroso; auditoria completa; testes de permissão |
| Fadiga de notificações | Médio | Preferências configuráveis; opção de digest diário |
| Baixo uso do painel de métricas | Baixo | Design simples e acionável; exibir insights no dashboard principal |

# 8. Fora do Escopo — Fase 3

Itens que podem ser considerados para fases futuras, após consolidação das três fases:

- Geração de boletos e integração bancária

- App nativo (iOS / Android)

- Push notifications nativas

- Assembleia virtual e votação online

- Marketplace de serviços para condomínios

- Integração com sistemas de portaria física

- Gestão de funcionários do condomínio

- Relatórios avançados com exportação em PDF

- Multi-idioma

# 9. Visão Pós-Fase 3

Com as três fases concluídas, a plataforma cobre o ciclo completo de operação condominial: comunicação, cadastros, encomendas, reservas, visitantes, ocorrências, notificações e métricas básicas. O próximo passo natural é evoluir para:

- App nativo: experiência otimizada com push notifications, acesso offline parcial e biometria.

- Módulo financeiro completo: geração de boletos, integração bancária, segunda via, régua de cobrança.

- Assembleia digital: convocação, votação online, ata automática.

- Escala comercial: onboarding self-service, planos de preço, painel de administradoras de condomínios.

A priorização dessas evoluções deve ser guiada por dados de uso reais, feedback dos condomínios ativos e oportunidades de mercado identificadas durante as três primeiras fases.